|  | PODER JUDICIÁRIO FEDERAL ## JUSTIÇA ELEITORAL ## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA |
| --- | --- |

Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88015-130 – Fone: (48) 3251-3701 –  www.tre-sc.gov.br

##### PREGÃO N. 015/2008

(Protocolo n. 05295/2008)

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, por meio da Pregoeira designada pela Portaria P n. 119, de 3 de abril de 2008, do Senhor Presidente desta Corte, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Apoio Administrativo, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento e instalação de esquadrias metálicas no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, cuja proposta deverá ser registrada no sistema COMPRASNET, por meio do site www.comprasnet.gov.br, até o horário da abertura da Sessão Eletrônica, que se dará no dia 15 de maio de 2008, às 14 horas, no mesmo site. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste edital e será regida pelas Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

# I. DO OBJETO

  - As especificações do objeto deste Pregão Eletrônico constam no ANEXO I e nos projetos que deverão ser acessados pelos licitantes no endereço http://www.tre-sc.gov.br/site/institucional/contas-publicas, e que integram o presente edital, independente de transcrição.

1.1.1. Na hipótese de haver diferença na descrição registrada no Sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e nas especificações constantes no ANEXO I deste edital e nos projetos referidos no subitem 1.1, deverá ser considerada a do edital.

1.1.2. Os projetos referidos neste Edital, elaborados pela empresa Bragáglia Arquitetura, especificam altura de 6,20 m (seis metros e vinte centímetros). Contudo, foi promovida alteração no projeto da obra, substituindo o telhado inicialmente previsto por impermeabilização na laje, o que permitiu a redução em 1m (um metro), na altura das paredes. Portanto, a dimensão correta das esquadrias é 5,20m (cinco metros e vinte centímetros). As demais informações dos projetos permanecem inalteradas.

II. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas que:

2.1.1. Estejam credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do site www.comprasnet.gov.br, a qual atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

2.1.2. Manifestarem, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que estão cientes e de acordo com as condições contidas neste edital, bem como que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos neste instrumento convocatório.

2.1.2.1 A existência de restrição relativa à regularidade fiscal não impede que a declaração de que trata este subitem seja firmada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, aplicando-se, nesta hipótese, na fase de habilitação, o disposto no subitem 8.4 deste edital.

2.1.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei n. 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n. 5.450/2005, ressalvado o disposto no subitem 2.1.2.1.

2.2. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o TRESC, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem efetuadas em nome do licitante no Sistema Eletrônico.

2.2.1. O TRESC não se responsabilizará por eventual desconexão no Sistema Eletrônico.

III. DO CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Para participar da presente licitação o licitante deverá se credenciar no Sistema “Pregão Eletrônico”, por meio do site www.comprasnet.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.

3.3. O credenciamento do licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de seu registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

3.4. O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao TRESC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

# IV. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

4.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

4.1.1. Até a abertura da Sessão Eletrônica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.2. Deverá constar da proposta,  em campos próprios do sistema:

- o preço, no valor total;

- a marca dos vidros que serão fornecidos, sem alternativas; e

- descrição complementar, quando couber.

4.2.1. deverá ser informado, ainda, no campo “descrição complementar”, os seguintes prazos de garantia, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste Tribunal:

a) o prazo para garantia, quando for superior a 5 (cinco) anos, para mão-de-obra e materiais; e

b) o prazo para garantia, quando for superior a 1 (um) ano, para mão-de-obra e materiais subcontratados e sujeitos à garantia própria.

4.3. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

4.4. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Eletrônica.

4.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública, assim como a documentação de que trata o subitem 8.3 deste edital.

4.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua desconexão ou inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou pela Pregoeira.

4.7. Na ausência de discriminação na proposta do prazo a que alude as alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.1, considerar-se-ão como propostos os prazos de garantia de 5 (cinco) anos, para mão-de-obra e materiais, e 1 (um) ano, para mão-de-obra e materiais subcontratados e sujeitos à garantia própria, elencados no ANEXO I deste edital.

V. DA ABERTURA DA SESSÃO ELETRÔNICA

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, a Pregoeira abrirá a Sessão na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2. Após a abertura da Sessão, a Pregoeira verificará a consonância das propostas com as especificações e condições detalhadas neste edital.

5.2.1. A proposta que não atender às especificações do edital será previamente desclassificada, não havendo possibilidade de oferecimento de lances.

5.2.2. Será, também, motivo de desclassificação, a apresentação de mais de uma proposta para o item.

5.2.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

VI. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

6.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo Sistema.

6.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.5. No transcurso da Sessão Eletrônica os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada  a identificação do detentor do lance.

6.6. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

6.7. A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pela Pregoeira, de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema Eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

6.8. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas que tenham ofertado proposta superior em até 5% (cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito de preferência previsto nos artigos 44 da Lei Complementar n. 123/2006 e 34 da Lei n. 11.488/2007.

6.8.1. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.8, o sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência.

6.8.2. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8.3. Para usufruir do direito de preferência, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

6.9. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6.8, o Sistema Eletrônico informará ao licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance vencedor, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.9.1. Não sendo apresentado novo lance, serão convocados para ofertarem lance final e único, no mesmo prazo, os demais licitantes que possuírem o direito de preferência previsto no subitem 6.8, na ordem classificatória.

6.10. Após o encerramento da etapa de lances ou, se for o caso, do exercício do direito de preferência, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

6.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, via chat, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com o custo informado na Planilha de Custos, constante no ANEXO II deste edital.

7.1.1. Se o preço ofertado exceder o custo constante na Planilha de Custos, a Pregoeira negociará com o licitante, por meio do Sistema Comprasnet, via chat, visando à obtenção de proposta mais vantajosa.

7.1.2. Em havendo dúvidas quanto à exeqüibilidade do preço proposto, poderá ser exigida do licitante vencedor a apresentação de planilha de composição de preços.

7.2. Após a negociação prevista no subitem 7.1.1 e aceitação do lance de menor valor, a Pregoeira verificará a habilitação do licitante, nos termos do Capítulo VIII deste  edital.

7.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias previstas no Capítulo VIII, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.4. Restando alguma dúvida quanto ao objeto proposto pelo licitante que ofertou o melhor lance, em razão das especificações ou da marca e/ou modelo indicados na proposta, a Pregoeira:

- fixará prazo para que a empresa apresente amostra do objeto proposto ou declaração expedida pelo fabricante de que possui as características indicadas na proposta, como condição necessária para a sua aceitação; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

7.4.1. Caso o licitante que ofertou o melhor lance seja o fabricante do objeto proposto, a prova de adequação das características indicadas na proposta será feita exclusivamente por meio de apresentação de amostra.

7.4.2. As amostras deverão ser retiradas pelo licitante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de encerramento da Sessão Eletrônica, sob pena de serem descartadas.

# VIII. DA HABILITAÇÃO

8.1. A habilitação será verificada por meio de consulta on line no SICAF e análise da documentação prevista no subitem 8.3 deste edital.

8.2. No SICAF, a verificação restringir-se-á à:

a) Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; e

b) Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente:

b.1) às contribuições para a Previdência Social (INSS); e

b.2) aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF, a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

8.3. Para fins de habilitação, deverá ser apresentada, ainda:

a) declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal 1988, referente ao trabalho de menores de idade, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854/1999, nos termos do Decreto n. 4.358/2002; e

b) documento comprovando a visita ao local de execução dos serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993.

8.3.1. A declaração de que trata o subitem 8.3, letra “a”, deverá ser apresentada por meio do campo próprio no sistema Comprasnet, disponível quando do envio da proposta, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste edital.

8.3.2. O documento mencionado no subitem 8.3, letra “b”:

a) será emitido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo a visita ser agendada em dias úteis, no período compreendido entre 13h e 18h, por meio do telefone (48) 3251-3770.

b) deverá ser encaminhado durante a Sessão Eletrônica, para o fac-símile n. (48) 3251-3883, no prazo máximo de 1 (uma) hora, contado a partir da solicitação emitida pela Pregoeira via chat, devendo o original, ou cópia autenticada, ser entregue no Protocolo deste Tribunal no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de inabilitação.

8.4. Nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007, verificada, no SICAF, a existência de restrição relativa à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a Pregoeira:

- emitirá mensagem declarando o licitante vencedor do item, fixando prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

- suspenderá a Sessão Eletrônica, fixando data e hora para reabertura.

8.4.1. Poderá o licitante solicitar prorrogação do prazo fixado no subitem 8.4, alínea “a”, por igual período, mediante mensagem enviada à Pregoeira, por meio do e-mail pregao@tre-sc.gov.br.

8.5. A não-regularização da documentação nos termos do subitem 8.4 implicará:

- decadência do direito da microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa à contratação, sem prejuízo das sanções a que se refere o art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e

- exame, pela Pregoeira,  quando da reabertura da Sessão, das propostas ou lances subseqüentes, na ordem de classificação, nos termos do subitem 7.3 deste edital.

8.6. Para usufruir do benefício de prazo para regularização da documentação de que trata o subitem 8.4, a empresa deverá ter providenciado o registro de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa em campo próprio do SICAF (tipo de empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei Complementar n. 123/2006 e da Lei n. 11.488/2007.

# IX. DOS RECURSOS  E DA ADJUDICAÇÃO

9.1. Encerrada a fase de habilitação, qualquer licitante participante poderá, dentro do prazo final de 20 (vinte) minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

9.1.1. Tendo o recorrente apresentado as razões do recurso no primeiro ou segundo dias do prazo que lhe cabe, a Pregoeira poderá antecipar o início da contagem do prazo de 3 (três) dias para os demais licitantes apresentarem contra-razões.

9.1.2. na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão prevista no subitem 8.4, alínea “b”.

9.2. A Pregoeira terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a sua decisão ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo ao Secretário de Administração e Orçamento, devidamente informado, para apreciação e decisão, em igual prazo.

9.2.1. No caso de  interposição de recurso, após proferida a decisão quanto a ele, será o resultado da licitação submetido à autoridade competente, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 9.1, importará a decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a ADJUDICAR o objeto deste certame ao licitante declarado vencedor, submetendo-o à homologação pela autoridade competente deste Tribunal.

X. DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas no subitem 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos no subitem 10.2 poderão ser aplicadas à empresa vencedora, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Pregão, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total proposto;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” deste subitem é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no início dos trabalhos ou na conclusão do objeto deste Pregão sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na substituição de material ou refazimento dos serviços de instalação durante o período da garantia, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente aos subitens 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução total do contrato.

10.7. Da aplicação das penalidades previstas nos subitens 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

10.7.1. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, o qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do subitem 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

XI. DA DOTAÇÃO

11.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa, Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Subitem 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis.

XII. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

12.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

12.1.1. fornecer o objeto proposto nas condições estipuladas na proposta;

12.1.2. entregar e instalar as esquadrias no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir do início dos trabalhos;

12.1.2.1 o início dos trabalhos deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias, contados do recebimento, pela Contratada, da autorização emitida pela Seção de Engenharia e Arquitetura do TRESC;

12.1.2.2. previamente à confecção do objeto, a empresa deverá realizar, in loco, conferência das dimensões das esquadrias.

12.1.3. executar o objeto no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, na Avenida Beira-Mar de São José/SC, esquina com a Rua Luiz Fagundes, s/n, sem que isso implique acréscimo no valor proposto. Após concluído o fornecimento e a instalação das esquadrias, se constatada qualquer irregularidade pela fiscalização do contrato, a empresa deverá saná-los no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

12.1.3.1. estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição de que trata o subitem 12.1.3 não interromperá a multa por atraso prevista no subitem 10.4.

12.1.3.2. em caso de substituição do objeto ou refazimento dos serviços, conforme previsto nos subitens 12.1.3 e 12.1.4.1, correrão à conta do licitante vencedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega ou refazimento dos serviços;

12.1.4. prestar garantia do objeto pelos períodos indicados na proposta, ou na sua ausência, por aqueles estabelecidos no subitem 4.7 deste Edital, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

12.1.4.1 substituir o produto ou refazer os serviços, no prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão – servidor do TRESC.

12.1.5. executar os serviços de instalação das esquadrias sob a responsabilidade de engenheiro ou arquiteto, tendo como auxiliares um mestre de obras e encarregados;

12.1.6. empregar todos os materiais necessários à execução do objeto dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

12.1.7. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto contratado;

12.1.8. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da instalação das esquadrias, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

12.1.9. empregar na execução do objeto deste certame somente materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto, e toda e qualquer mão-de-obra, inclusive especializada, necessárias à execução do objeto;

12.1.10. fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados nem especificados neste edital e seus anexos, mas imprescindíveis à completa e perfeita instalação das esquadrias;

12.1.11. responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os materiais e serviços de instalação contratados venham a sofrer, até o recebimento definitivo emitido do TRESC, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

12.1.12. proceder, após concluída a execução do objeto contratado, à limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável;

12.1.13. apresentar, após concluída a execução do objeto contratado, as notas fiscais dos materiais empregados, juntamente com a garantia do fabricante;

12.1.14. submeter à aprovação da fiscalização amostras de todos os materiais, antes de serem empregados;

12.1.15. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRESC; e

12.1.16. manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

XIII. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.

13.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

13.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 30 (trinta) dias após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa.

13.2.2. A contratada deverá comunicar a conclusão da execução do objeto à fiscalização do contrato, que emitirá termo de recebimento provisório.

13.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

13.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

XIV. DO CONTRATO

14.1. Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e pelo Decreto n. 5.450/2005.

14.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Pregão, independentemente de transcrição.

14.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias, sem justificativa por escrito aceita pelo Secretário de Administração e Orçamento, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.

14.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo X deste edital.

14.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será aplicada a regra prevista no subitem 14.3 deste Capítulo.

14.5. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, na forma do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

XV. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC;

15.2. No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais; e

15.3. A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.

XVI. DA RESCISÃO

16.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

16.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 20%  (vinte por cento) sobre o valor total proposto.

XVII. DA FISCALIZAÇÃO

17.1. A empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda. exercerá a fiscalização dos trabalhos inerentes à instalação das esquadrias, através de profissionais do seu quadro técnico, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão.

17.1.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura, ou por seu substituto.

17.2. À fiscalização fica assegurado o direito de:

- solicitar a imediata substituição de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar modificações de prazo ou de condições contratuais;

- exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; e

- rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

17.3. A presença da fiscalização no local da instalação das esquadrias não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

17.4. A empresa é obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando-lhe a inspeção dos materiais, equipamentos e documentação.

17.5. À fiscalização caberá, ainda:

- esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no ANEXO I ou nos documentos e projetos elaborados pela empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda., necessárias ao desenvolvimento dos serviços; e

- aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

XVIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame.

18.2. O objeto deste Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n. 8.666/1993.

18.3. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Eletrônica, exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@tre-sc.gov.br, conforme art. 19 do Dec. n. 5.450/2005.

18.5. A Pregoeira, durante a Sessão Pública, não efetuará qualquer contato com os licitantes que não seja no âmbito do Sistema Eletrônico “Comprasnet”.

Florianópolis, 25 de abril de 2008.

_________________________________

Dilene Soares Tavares dos Anjos

PREGOEIRA

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para fornecimento e instalação de esquadrias metálicas no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, autorizado pelo Senhor ____________________, Secretário de Administração e Orçamento, à fl. ____ do Pregão n. 015/2008, que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a empresa ____________, em conformidade com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, e pelos Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior,  n.  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor ______________________________, inscrito no CPF sob o n. ____________________, residente e domiciliado em ____________________/SC e, de outro lado, a empresa ____________________, estabelecida na cidade de ____________________, inscrita no CNPJ sob o n. __________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu (sua) __________, Senhor(a) ____________________ inscrito(a) no CPF sob o  n. __________, residente e domiciliado(a) __________, tem entre si ajustado Contrato para fornecimento e instalação de esquadrias metálicas no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, firmado de acordo com as Leis n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, com os Decretos n. 5.450, de 31 de maio de 2005, e 6.204, de 5 de setembro de 2007, e com o Pregão n. 015/2008, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento de esquadrias metálicas abaixo especificadas e sua instalação, visando ao fechamento do térreo da edificação que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, localizado na Avenida Beira-Mar de São José/SC, esquina com a Rua Luiz Fagundes, s/n, devendo ser observados os projetos anexos ao Edital do Pregão n. 015/2008, que fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição:

1.1.1. JANELAS

- Fachada Structural Glazing: será no sistema PVII Alcoa ou similar. Os vidros serão do tipo laminado refletivo PR114 4mm + PVB Incolor + Monolítico Verde 04mm. As peças de alumínio serão com pintura eletrostática branca com 60 micra de espessura com colagem Glazing. Deverão ser utilizadas presilhas e ancoragens em alumínio; guarnição de EPDM; braços A5BRP da marca Udinese ou similar, reforçado com abertura mínima de 135º para os quadros glazing móveis; silicone estrutural na cor incolor da marca Dow Corning ou similar; parafusos de fixação em aço inox.

- detalhe de ACM conforme projeto para fachada glazing 88,54 m, 50 x50

- perfis conforme projeto para fechamento provisório de colunas.

- as esquadrias a serem utilizadas deverão respeitar as especificações do quadro de esquadrias e detalhes.

- as esquadrias e sua colocação obedecem as normas ABNT. Todos os vidros serão colocados com guarnições com EPDM. Juntacril ou similar em todo perímetro do vão para melhor impermeabilização. Parafusos de inox e rebites em alumínio. Fechos, hastes, dobradiças e puxadores todos em alumínio. Roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedação em felpas de polipropileno.

- J01 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 22 folhas maxim-ar, 168 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 37,22 x 5,20 m;

- J02 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 02 folhas maxim-ar, 08 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 2,00 x 5,20 m;

- J03 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 05 folhas maxim-ar, 02 fechos por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 4,00 x 1,20 m;

- J04 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 03 folhas maxim-ar, 01 fecho por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 2,00 x 0,60 m;

- J05 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 02 folhas maxim-ar, 02 folhas fixas, 01 fecho por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 1,20 x 0,40 m; e

- J06 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 01 porta de correr com 28 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 8,00 x 5,20 m.

1.1.2. VIDROS

1.1.2.1. O fornecimento e a instalação dos vidros, marca ___________, deverão respeitar as especificações do quadro de esquadrias e, ainda, observar o seguinte:

- vidro laminado é o vidro manufaturado com duas ou mais chapas de vidro, firmemente unidas e alternadas com uma ou mais películas de material aderente, (butiral de polivinilo) de forma que, quando quebrado, tem tendência a manter os estilhaços presos à película , com espessura de 8mm.

- os vidros serão do tipo VIDRO LAMINADO REFLETIVO PR114 + PVB INC. + MONOLITICO VERDE, de acordo com o quadro de esquadrias e detalhes em projeto arquitetônico.

- na fachada frontal será utilizado VIDRO LAMINADO REFLETIVO PR114 + PVB INC. + MONOLITICO VERDE, Juntacril em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 10,10 x 5,20 m.

- as espessuras dos vidros deverão obedecer ao especificado no projeto e serão em função das áreas das aberturas, níveis da mesma relação ao solo e exposição a ventos fortes dominantes, tipos de esquadrias - móveis ou fixas - e do aspecto decorativo que se pretenda obter.

- as chapas de vidro ficarão sempre assentadas em leitos elásticos.

- os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se o corte no local de construção.

- as bordas serão de corte esmerilhados de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

- nos sanitários serão utilizados vidros tipo mini-boreal; nas demais peças vidro cristal ou temperado, conforme indicado nos projetos; e

- as esquadrias e sua colocação obedecem às normas da ABNT. Todos os vidros serão colocados com guarnições com EPDM. Juntacril ou similar em todo perímetro do vão para melhor impermeabilização. Parafusos de inox e rebites em alumínio. Fechos, hastes, dobradiças e puxadores todos em alumínio. Roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedação em felpas de polipropileno.

1.1.3. PORTAS

- P03 – Porta de abrir de alumínio, venezianas fechadas fixas, com fechadura livre-ocupado, com dimensões 0,60 X 2,10 m, conforme projeto, e quadro de esquadrias, pintada de branco;

- P04 – Porta 4 folhas em alumínio pintado branco com vidro encaixilhado, dimensões 4,00 X 2,82m;

- P05 – Porta de giro 2 folhas, sem travessa, acessórios brancos, sem fechadura auxiliar, sem forra, sem contramarco e sem arremate, em alumínio pintado branco, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio. Dimensões 1,70 X 2,10 m; e

- P06 – Porta de abrir de alumínio 2 folhas, veneziana aberta fixa, dimensões 1,10 X 0,90 m conforme projeto (abrigo de gás).

1.1.4. FERRAGENS

- para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondente aos das peças que fixarem, devendo aqueles satisfazer as normas habituais que se referem ao assunto.

- a localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de níveis perceptíveis à vista.

- as maçanetas das portas, quando não especificadas, serão localizadas a 100 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entrada de chaves, estas ficarão, também, a 100 cm do piso.

1.1.5. OUTROS

- Detalhe de ACM conforme projeto para fachada glazing, 88,54m, 50 X 50; e

- Perfis conforme projeto para fechamento de colunas.

1.1.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, mediante o emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e com o adiante especificado;

- empregar-se-á material novo, limpo, isento de ferrugem, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação;

- os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa de areia e cimento, que secará firmemente nos respectivos furos;

- haverá cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos;

- levando-se em conta a particular vulnerabilidade das serralherias, nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, far-se-ão juntas cuidadosamente cheias com calafetagem, que lhes assegure plasticidade permanente;

- todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de  água sob pressão;

- os quadros serão perfeitamente esquadriados e terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda;

- todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas e os furos feitos no canteiro da obra, executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção);

- todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão quando  se destinarem à pintura, ou de latão cromado niquelado, em caso contrário;

- os furos para rebites ou parafusos com porcas excederão de 01 mm o diâmetro do rebite ou parafuso;

- na fabricação de grades de ferro ou aço comum, empregar-se-ão perfis singelos, do tipo barra chata quadrada. Para os demais tipos de esquadrias, usar-se-ão perfilados, dobrados a frio;

- as chapas para obtenção dos perfilados referidos no item precedente terão, no mínimo, 02 mm de espessura;

- os perfilados assegurarão esquadrias com estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação, conforme item precedente;

- na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos, obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis singelos;

- os  perfis e chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos a um tratamento preliminar de anodização, conforme especificação do projeto;

- as serralherias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura  - até o limite de 35 mm - de modo a assegurar a indeformabilidade e  o perfeito funcionamento das esquadrias;

- todas as ligações de quadros e caixilhos, que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe, ou ainda por auto-rebitagem;

- as peças a anodizar receberão um tratamento prévio das superfícies, compreendendo desengorduramento e decapagem, bem como, esmerilhagem e polimento mecânico;

- os parafusos serão anodizados  e isolados com vaselina ou parafina;

- o polimento será mecânico, por fricção, com acabamento que permita obter superfície lisa e isenta de falhas; e

u) deverá ser empregado o maior cuidado no transporte e montagem no sentido de serem evitados quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas.

PARÁGRAFO ÚNICO

O fornecimento e instalação das esquadrias obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão n. 015/2008, de ___/___/____, além das obrigações assumidas na proposta apresentada pela Contratada em ___/___/____, por meio do sistema COMPRASNET, e dirigida ao Contratante, contendo o preço do objeto que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento e instalação das esquadrias objeto deste Contrato, o valor total de R$ __________ (__________).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega e instalação das esquadrias descritas na Cláusula Primeira é de, no máximo, 90 (noventa) dias, a contar do início dos trabalhos.

3.1.1. O início dos trabalhos deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias a partir do recebimento, pela Contratada, da autorização emitida pela Seção de Engenharia e Arquitetura do TRESC.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após a entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada  pelo setor competente.

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com as contribuições para a Previdência Social (INSS).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa,  Elemento de Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo, Subitem 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  n. 2008NE000_____, em ___/___/____, no valor de R$ ________ (______), para a realização da despesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE

8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, no preço e no prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato;

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor titular da função de Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura, ou seu substituto, a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei n. 8.666/1993.

8.1.3. efetuar o recebimento definitivo em até 30 (trinta) dias, após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela Contratada ou constatadas imperfeições ou defeitos a serem sanadas por ela.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. executar o objeto contratado no prazo e demais condições estipuladas na proposta e no Edital do Pregão n. 015/2008 e seus anexos;

9.1.2. realizar, antes da confecção do objeto deste Contrato, in loco, a conferência das dimensões das esquadrias;

9.1.3. fornecer as esquadrias e instalá-las no prédio que abrigará os Cartórios Eleitorais e a Central de Atendimento ao Eleitor de São José/SC, na Avenida Beira-Mar de São José/SC, esquina com a Rua Luiz Fagundes, s/n, sem que isso implique acréscimo no valor proposto. Após concluído o fornecimento e a instalação das esquadrias, se constatada qualquer irregularidade pela fiscalização, a Contratada deverá saná-los no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

9.1.3.1. estando em mora a Contratada, o prazo para substituição ou refazimento dos serviços de que tratam as subcláusulas 9.1.3. e 9.1.4.1. não interromperá a multa por atraso prevista nas subcláusulas 10.4. e 10.5.;

9.1.3.2. em caso de substituição ou refazimento dos serviços, conforme previsto nas subcláusulas 9.1.3 e 9.1.4.1, correrão à conta da Contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega ou refazimento dos serviços.

9.1.4. prestar garantia para mão-de-obra e materiais pelo período de ______ (________) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

9.1.4.1. para mão-de-obra e materiais subcontratados e sujeitos à garantia própria, o prazo de garantia é de ______ (______) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do TRESC;

9.1.4.2. substituir o produto ou refazer os serviços, no prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de notificação do TRESC que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão – servidor do TRESC.

9.1.5. executar os serviços de instalação das esquadrias sob a responsabilidade de engenheiro ou arquiteto, tendo como auxiliares um mestre de obras e encarregados;

9.1.6. empregar todos os materiais necessários à execução do objeto dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

9.1.7. fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto deste Contrato;

9.1.8. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da instalação das esquadrias, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

9.1.9. empregar na execução do objeto deste Contrato somente materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto, e toda e qualquer mão-de-obra, inclusive especializada, necessárias à execução do objeto;

9.1.10. fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados nem especificados no edital do Pregão n. 015/2008, mas imprescindíveis à completa e perfeita instalação das esquadrias;

9.1.11. responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os materiais e serviços de instalação contratados venham a sofrer, até o recebimento definitivo emitido do TRESC, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

9.1.12. após concluída a execução do objeto deste Contrato:

a) proceder à limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável; e

b) comunicar tal conclusão à fiscalização do Contrato, que emitirá termo de recebimento provisório, nos termos da subcláusula 8.1.3.

9.1.13. apresentar, após concluída a execução do objeto contratado, as notas fiscais dos materiais empregados, juntamente com a garantia do fabricante;

9.1.14. submeter à aprovação da fiscalização amostras de todos os materiais, antes de serem empregados;

9.1.15. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do Contratante;

9.1.16. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n. 015/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS PENALIDADES

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 5.450/2005.

10.2. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto n. 5.450/2005, se a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais:

a)  impedida de licitar e  contratar com a União; e,

b) descredenciada no SICAF pelos órgãos competentes.

10.2.1. As sanções estabelecidas na subcláusula 10.2 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.3. Para os casos não previstos na subcláusula 10.2 poderão ser aplicadas à Contratada, conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste Contrato, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3.1. A sanção estabelecida na alínea “d” da subcláusula 10.3 é de competência do Presidente do TRESC.

10.4. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado no início dos trabalhos ou na conclusão do objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.5. Em conformidade com o artigo 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na substituição de produto ou refazimento de serviços de instalação, durante o período da garantia, sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

10.6. Relativamente às subcláusulas 10.4 e 10.5, os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados como inexecução contratual.

10.7.  Da aplicação das penalidades definidas nas Subcláusulas 10.3, alíneas “a”, “b” e “c”, 10.4 e 10.5 caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.8. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio do Secretário de Administração e Orçamento, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, em igual prazo.

10.9. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da Subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRESC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993.

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, sujeita-se, a Contratada, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC;

12.2. No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais; e

12.3. A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda. exercerá a fiscalização dos trabalhos inerentes à instalação das esquadrias, através de profissionais do seu quadro técnico, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão.

13.1.1. A fiscalização do contrato será exercida pela chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura, ou por seu substituto.

13.2. À fiscalização fica assegurado o direito de:

- solicitar a imediata substituição de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar modificações de prazo ou de condições contratuais;

- exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; e

- rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra.

13.3. A presença da fiscalização no local da instalação das esquadrias não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada.

13.4. A empresa é obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando-lhe a inspeção dos materiais, equipamentos e documentação; e

13.5. À fiscalização caberá, ainda:

- esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas especificações do Edital do Pregão n. 015/2008 ou nos documentos e projetos elaborados pela empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda., necessários ao desenvolvimento dos serviços; e

- aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina.

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução.

Florianópolis, ____ de __________ de 2008.

CONTRATANTE:	______________________________

CONTRATADA:	______________________________

TESTEMUNHAS: 	______________________________

PREGÃO  N. 015/2008

ANEXO I

###### PROJETO BÁSICO

- OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecer e instalar as esquadrias na edificação da Justiça Eleitoral em São José, situada na Avenida Litorânea, esquina Rua Luiz Fagundes, conforme este projeto básico e documentação anexa, para fechamento do térreo da edificação.

- ESPECIFICAÇÕES

### Esquadrias para a fachada - Janelas:

A Fachada Structural Glazing: será no sistema PVII Alcoa ou similar. Os vidros serão do tipo laminado refletivo PR114 4mm + PVB Incolor + Monolítico Verde 04mm. As peças de alumínio serão com pintura eletrostática branca com 60 micra de espessura com colagem Glazing. Deverão ser utilizadas presilhas e ancoragens em alumínio; guarnição de EPDM; braços A5BRP da marca Udinese ou similar, reforçado com abertura mínima de 135º para os quadros glazing móveis; silicone estrutural na cor incolor da marca Dow Corning ou similar; parafusos de fixação em aço inox.

Detalhe de ACM conforme projeto para fachada glazing 88,54 m, 50 x50

Perfis conforme projeto para fechamento provisório de colunas.

As esquadrias a serem utilizadas deverão respeitar as especificações do quadro de esquadrias e detalhes.

As esquadrias e sua colocação obedecem as normas ABNT. Todos os vidros serão colocados com guarnições com EPDM. Juntacril ou similar em todo perímetro do vão para melhor impermeabilização. Parafusos de inox e rebites em alumínio. Fechos, hastes, dobradiças e puxadores todos em alumínio. Roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedação em felpas de polipropileno.

J01 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 22 folhas maxim-ar, 168 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 37,22 x 5,20 m;

J02 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 02 folhas maxim-ar, 08 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 2,00 x 5,20 m;

J03 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 05 folhas maxim-ar, 02 fechos por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 4,00 x 1,20 m;

J04 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 03 folhas maxim-ar, 01 fecho por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 2,00 x 0,60 m;

J05 - Fachada entre vãos, modelo glazing, em alumínio pintado branco, 02 folhas maxim-ar, 02 folhas fixas, 01 fecho por módulo, com contramarcos, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio, fechos, hastes, dobradiças, puxadores em alumínio, roldanas, deslizantes e guias em Delrin ou Nylon, escovas de vedação com felpas de polipropileno - 1,20 x 0,40 m;

J06 - Fachada entre vãos modelo glazing, em alumínio pintado branco, 01 porta de correr com 28 folhas fixas, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, Juntacril ou similar em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 8,00 x 5,20 m;

2.2 Vidros

Os vidros a serem utilizados nas esquadrias deverão respeitar as especificações do quadro de esquadrias.

O vidro laminado é o vidro manufaturado com duas ou mais chapas de vidro, firmemente unidas e alternadas com uma ou mais películas de material aderente, (butiral de polivinilo) de forma que, quando quebrado, tem tendência a manter os estilhaços presos à película , com espessura de 8mm.

Os vidros serão do tipo VIDRO LAMINADO REFLETIVO PR114 + PVB INC. + MONOLITICO VERDE, de acordo com o quadro de esquadrias e detalhes em projeto arquitetônico.

Na fachada frontal será utilizado VIDRO LAMINADO REFLETIVO PR114 + PVB INC. + MONOLITICO VERDE, Juntacril em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio - 10,10 x 5,20 m.

As espessuras dos vidros deverão obedecer ao especificado no projeto e serão em função das áreas das aberturas, níveis da mesma relação ao solo e exposição a ventos fortes dominantes, tipos de esquadrias - móveis ou fixas - e do aspecto decorativo que se pretenda obter.

As chapas de vidro ficarão sempre assentadas em leitos elásticos.

Os vidros serão fornecidos nas dimensões respectivas, evitando-se o corte no local de construção.

As bordas serão de corte esmerilhados de forma a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Nos sanitários serão utilizados vidros tipo mini-boreal; nas demais peças vidro cristal ou temperado, conforme indicado nos projetos.

As esquadrias e sua colocação obedecem as normas ABNT. Todos os vidros serão colocados com guarnições com EPDM. Juntacril ou similar em todo perímetro do vão para melhor impermeabilização. Parafusos de inox e rebites em alumínio. Fechos, hastes, dobradiças e puxadores todos em alumínio. Roldanas, deslizantes e guias em delrim ou nylon; escovas de vedação em felpas de polipropileno.

  - Portas:

P03 – Porta de abrir de alumínio, venezianas fechadas fixas, com fechadura livre-ocupado, com dimensões 0,60 X 2,10 m, conforme projeto, e quadro de esquadrias, pintada de branco;

P04 – Porta 4 folhas em alumínio pintado branco com vidro encaixilhado, dimensões 4,00 X 2,82m;

P05 – Porta de giro 2 folhas, sem travessa, acessórios brancos, sem fechadura auxiliar, sem forra, sem contramarco e sem arremate, em alumínio pintado branco, vidro laminado refletivo PR114 + PVC inc. + monolítico verde, guarnição de EPDM, Juntacril em todo o perímetro, parafusos de inox, rebites em alumínio. Dimensões 1,70 X 2,10 m;

P06 – Porta de abrir de alumínio 2 folhas, veneziana aberta fixa, dimensões 1,10 X 0,90 m conforme projeto (abrigo de gás).

  - Ferragens:

Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondente aos das peças que fixarem, devendo aqueles, satisfazerem as normas habituais que se referem ao assunto.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitados discrepâncias de nível perceptíveis à vista.

As maçanetas das portas, quando não especificadas, serão localizadas a 100 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entrada de chaves, estas ficarão, também, a 100 cm do piso.

  - Outros:

- Detalhe de ACM conforme projeto para fachada glazing, 88,54m, 50 X 50;

- Perfis conforme projeto para fechamento de colunas.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS:

  - Os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição mediante o emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e com o adiante especificado.

  - Empregar-se-á material novo, limpo, isento de ferrugem, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

  - Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou concreto, com argamassa de areia e cimento, que secará firmemente nos respectivos furos.

  - Haverá cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

  - Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das serralherias, nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, se farão juntas cuidadosamente cheias com calafetagem, que lhe assegure plasticidade permanente.

  - Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de  água sob pressão.

  - Os quadros serão perfeitamente esquadriados e terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados, bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda.

  - Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas e os furos feitos no canteiro da obra, executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção).

  - Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão quando  se destinarem à pintura, ou de latão cromado niquelado, em caso contrário.

  - Os furos para rebites ou parafusos com porcas excederão de 01 mm o diâmetro do rebite ou parafuso.

  - Na fabricação de grades de ferro ou aço comum, empregar-se-ão perfis singelos, do tipo barra chata quadrada. Para os demais tipos de esquadrias, usar-se-ão perfilados, dobrados a frio.

  - As chapas para obtenção dos perfilados referidos no item precedente terão, no mínimo, 02 mm de espessura.

  - Os perfilados assegurarão esquadrias com estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação, conforme item precedente.

  - Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos, obtidos, pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis singelos.

  - Os  perfis e chapas empregadas na confecção dos perfilados serão submetidos a um tratamento preliminar de anodização, conforme especificação do projeto.

  - As serralherias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura  - até o limite de 35 mm - de modo a assegurar a indeformabilidade e  o perfeito funcionamento das esquadrias.

  - Todas as ligações de quadros e caixilhos, que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento, serão assegurados por soldagem autógena, encaixe, ou ainda por auto-rebitagem.

  - As peças a anodizar receberão um tratamento prévio das superfícies compreendendo desengorduramento e decapagem, bem como, esmerilhagem e polimento mecânico.

  - Os parafusos serão anodizados  e isolados com vaselina ou parafina.

  - O polimento será mecânico, por fricção, com acabamento que permita obter superfície lisa e isenta de falhas.

  - Haverá o maior cuidado no transporte e montagem no sentido de serem evitados quaisquer ferimentos nas superfícies anodizadas.

- DO OBJETO CONTRATADO

  - A contratada deverá comunicar a conclusão da execução do objeto à fiscalização do contrato, que emitirá termo de recebimento provisório.

  - O termo de recebimento definitivo do objeto contratado será lavrado pela fiscalização do contrato em até 30 (trinta) dias após a lavratura do termo de recebimento provisório, referido no item anterior, se tiverem sido atendidas todas as exigências da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a comunicação do fato.

- FISCALIZAÇÃO

  - A empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda. exercerá a fiscalização dos trabalhos inerentes à instalação das esquadrias, através de profissionais do seu quadro técnico, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão;

  - A fiscalização do contrato será exercida pela chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura da Coordenadoria de Apoio Administrativo ou por seu substituto;

  - À Fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar a imediata substituição de engenheiros, arquitetos, mestres ou qualquer operário que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Isso não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;

b) exigir o cumprimento de todos os itens destas especificações; e

c) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada.

  - A presença da fiscalização no local da instalação das esquadrias não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa é obrigada a facilitar à fiscalização o acesso aos materiais e serviços em execução, facultando à mesma a inspeção dos materiais, equipamentos e documentação; e

  - À fiscalização caberá, ainda:

    - esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no projeto básico ou executivo, ou nos demais documentos e projetos elaborados pela empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda., necessárias ao desenvolvimento dos serviços; e

    - aprovar materiais similares propostos pelo contratado, avaliando o atendimento à composição, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificações técnicas.

- OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS PROPONENTES:

  - Documento comprovando a visita ao local de execução dos serviços, em conformidade com o art. 30, III, da Lei n. 8.666/1993;

    - o documento descrito no item 6.1, no qual constará a identificação do(s) visitante(s),  será emitido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da Coordenadoria de Apoio Administrativo, devendo a visita ser agendada em dias úteis no período compreendido entre 13h e 18h, por meio do telefone (48) 3251 3770.

- OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

  - Realizar, antes da confecção do produto, a conferência no local das dimensões das esquadrias;

  - Executar o serviço sob a responsabilidade de engenheiro ou arquiteto, tendo como auxiliares um mestre de obras e encarregados;

  - Empregar todos os materiais necessários à execução do objeto dentro da técnica adequada e das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposição dos materiais danificados em virtude da má execução dos serviços de instalação, incluindo aqueles necessários ao seu refazimento;

  - Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto contratado;

  - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução de instalação das esquadrias, bem como por aqueles provocados em virtude dos serviços executados e equipamentos empregados;

  - Substituir o produto/refazer o serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, que, após a entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o TRESC;

  - Empregar somente materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto, e toda e qualquer mão-de-obra, inclusive especializada, necessárias à execução do objeto;

  - Fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, equipamentos e serviços essenciais ou complementares, eventualmente não mencionados nem especificados neste projeto e nos seus anexos, mas imprescindíveis à completa e perfeita instalação das esquadrias;

  - Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruição que os materiais e serviços contratados venham a sofrer, até o recebimento definitivo do TRESC, bem como por indenizações que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pública;

  - Proceder, após concluída a execução do objeto contratado, limpeza e remoção do material desnecessário e indesejável;

  - Apresentar, após concluída a execução do objeto contratado, as notas fiscais, juntamente com a garantia do fabricante; e

  - Submeter à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais, antes de serem empregados.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Será permitida a subcontratação do serviço, desde que aceita pelo TRESC.

  - No caso de subcontratação, a empresa contratada continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância  das obrigações contratuais; e

  - A empresa contratada deverá comunicar os serviços subcontratados à fiscalização deste Tribunal, informando as empresas que irão executá-los, para aprovação.

- DO PRAZO

  - O início dos trabalhos deverá ocorrer em até 20 dias a partir da autorização da Seção de Engenharia e Arquitetura/CAA. O prazo total para fornecimento e instalação das esquadrias será de 90 (noventa) dias.

- OBSERVAÇÕES

  - Os projetos que acompanham a presente solicitação, elaborados pela empresa Bragaglia Arquitetos, Projetos e Construções Ltda, especificam altura de 6,20 m (seis metros e vinte centímetros). Contudo, foi promovida alteração no projeto da obra, substituindo o telhado previsto inicialmente por impermeabilização na laje, o que permitiu a redução em 01 m (um metro), na altura das paredes. Portanto, a dimensão correta das esquadrias é 5,20 m (cinco metros e vinte centímetros). As demais informações dos projetos ficam inalteradas.

  - As portas internas e as pingadeiras são objeto do contrato com a empresa DR Engenharia;

  - A indicação de marcas presta-se tão-somente para determinar os requisitos mínimos que devem estar presentes no objeto, aceitando-se produtos similares que detenham as mencionadas especificações com documentação comprobatória;

  - Os quantitativos da planilha de custo são referenciais; o preço global apresentado deverá incluir a completa execução do serviço; quaisquer diferenças apuradas pelo licitante deverão ser computadas na composição do preço, pois não acarretarão pagamentos adicionais pelo TRESC;

  - Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto licitado em São José/SC, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalações de máquinas, equipamentos próprios e andaimes, como também as despesas de aquisição de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução do serviço, seu armazenamento e guarda, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e providências pertinentes, assim como as despesas relativas à mão-de-obra necessária a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes,  impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios.

- DA GARANTIA

  - A empresa contratada deverá prestar garantia com prazo não inferior a 05 (cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do serviço, para mão-de-obra e materiais, exceto aqueles subcontratados e sujeitos à garantia própria, não podendo esta ser inferior a 01 (um) ano.

SEA, 14 de março de 2008.

Talita Rodrigues Nunes

Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura Substituta

PREGÃO  N. 015/2008

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS

* Valores em real (R$)

| ITEM | CUSTO TOTAL |
| --- | --- |
| 1 | R$ 267.200,00 |

Orçamento emitido em 26/03/2008.