### FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS - ORIENTAÇÕES PARA CRIAÇÃO DE ARQUIVOS:

- Os arquivos de desenho deverão ser executados em programa AUTOCAD versão 2007 (extensão. dwg) ou Vector Works (extensão .mcd) versão 11.

- Na hipótese de utilização de versão superior os arquivos de desenhos deverão ser salvos na versão 2007 – Autocad e 11 – Vector Works.

- Não serão acatados arquivos com extensão.dxf.

- Os arquivos de texto deverão ser executados em WORD 2007 (extensão .doc).

- Os arquivos de planilha deverão ser executados em EXCEL 2007 (extensão .xls).

- Os arquivos gráficos poderão também ser apresentados em Corel-Draw 11 (extensão .cdr).

- A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:

| NNN | UU | EE | XX | @ | V | EXT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigla de identificação da unidade formada pela combinação de letras, informada pelo TRESC. Ex.: Cartório de Laguna = LAG | Código resumido do tipo de unidade pela combinação de duas letras, no seguinte formato: CE = Cartório Eleitoral ES = edifício-sede AQ = prédio arquivo AL = prédio Almoxarifado | Especialidade de projeto/serviço pela combinação de duas letras, no seguinte formato: IP = informações preliminares AP = anteprojeto EG = estimativa global AR = arquitetura LO = layout SI = sinalização ES = estrutural EL = elétrica TE = telecomunicações SG = segurança (CFTV/alarme) SO = sonorização AC = ar condicionado HI = hidrossanitário AI = antiincêndio PC = planilha orçamentária com preço PS = planilha orçamentária sem preço | Numeração seqüencial da ordem dos arquivos com dois dígitos. (01, 02, 03...) | Símbolo @ identificador de projeto “as built” | Identificador da versão do arquivo formado por uma letra (A, B, C, ...) | Extensão do arquivo |

- ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS:

  - Os projetos, memoriais e planilhas deverão ser apresentados em meio de gravação ótica (CD-ROM) e em vias impressas, devendo a entrega ocorrer preferencialmente num pacote único, de modo a favorecer a conferência do recebimento do trabalho por parte do TRESC.

  - As mídias deverão ser devidamente identificadas com rótulo de capa (CD-ROM), onde deverá constar:

- Identificação da empresa CONTRATADA;

- Data da gravação;

- Identificação da unidade a que se refere o trabalho;

- Indicação dos arquivos que contém a gravação.

  - Os arquivos contidos nas mídias deverão também ser relacionados no formulário GRCS – Guia de Recebimento e Controle de Serviços, conforme modelo 12, indicado no Anexo IX.

  - As cópias impressas no formato A4, deverão conter o timbre da CONTRATADA , devendo ser rubricadas pelo Coordenador.

  - As cópias de projetos deverão ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatura do RT – responsável técnico pela elaboração do mesmo e a assinatura do coordenador do projeto.

### ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE DESENHOS EM AUTOCAD:

  - A unidade básica do desenho será centímetro (cm).

  - As pranchas serão desenhadas no modo Paper Space, em milímetros (mm).

  - O rótulo (carimbo) deverá ter 18,5cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do cliente (Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina);

- Logomarca da contratada;

- Identificação da unidade do TRESC (Cartório da XXXª Zona Eleitoral, Edifício-Sede, etc.)

- Endereço do imóvel (rua, nº e cidade);

- Título do projeto (Edificação Nova, Reforma e/ou Ampliação, etc.);

- Especialidade do projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, etc.);

- Assunto da prancha e referência (Planta Baixa – Pavtº Térreo, Cortes- XX, Fachada, etc.);

- Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formato padronizado;

- Número da prancha no formato seqüência/quantidade total (01/03, 02/03...);

- Data da elaboração do projeto (DD/MM/AA);

- Campo para assinatura do proprietário;

- Campo com assinatura do(s) RT(s) (com identificação do nome completo, nº CREA/UF, endereço e telefone);

- Especialidade

- Escala de plotagem do desenho(1:100, 1:50, 1:20, etc.).

  - As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações relativas a áreas (total, ambientes principais, área de intervenção)  deverão ser apresentadas em quadros separados do rótulo.

  - As alterações de projetos existentes deverão ser mencionadas em nota explicativa na planta, onde deverá constar o motivo da modificação, os itens alterados e os dados identificadores do projeto original (especialidade, desenho, RT, etc.).

  - As intervenções deverão ser elaboradas a partir dos projetos anteriores, sendo demonstradas em maior destaque nos arquivos, mantendo a visão global do Projeto (atualização de arquivos).

  - Nos projetos de alteração de layout deverá ainda ser colado na prancha, em tamanho reduzido, o layout anterior correspondente, de forma a facilitar a visualização das mudanças processadas.

  - A definição de cores para as espessuras das penas deverá seguir a padronização abaixo:

| Espessura Da pena | Cor padrão | Nº da cor No Autocad |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | Vermelho(Red) | 1 |
| 0,2 | Amarelo(Yelow) | 2 |
| 0,3 | Verde(Green) | 3 |
| 0,4 | Ciano(Cyan) | 4 |
| 0,5 | Azul(Blue) | 5 |
| 0,6 | Magenta(Magenta) | 6 |
| 0,7 | Branco(White) | 7 |
| 0,8 | Cinza(Gray) | 8 |

  - Para os elementos de desenho abaixo indicados deverão ser adotadas as seguintes espessuras de penas:

- Textos		0,2 ou 0,5(p/títulos)

- Indicação de corte		0,5

- Cotas de nível		0,2

- Linhas de cota		0,10

- Margens de pranchas		0,8

- Hachuras		0,10

- Paredes		0,5

- Esquadrias		0,3

- Mobiliários		0,2 e 0,3

- Paisagismo.		0,1 e 0,2

  - A relação de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha e versão do software devem também ser indicadas nas notas do projeto.

  - O tamanho das pranchas deverá obedecer à seguinte tabela:

| Símbolo Largura x Altura | Formato (mm) | Formato padronizado |
| --- | --- | --- |
| 1 x 1 | 210 x 297 | A4 |
| 2 x 1 | 420 x 297 | A3 |
| 3 x 1 | 630 x 297 |  |
| 4 x 1 | 840 x 297 |  |
| 1 x 2 | 210 x 594 |  |
| 2 x 2 | 420 x 594 | A2 |
| 3 x 2 | 630 x 594 |  |
| 4 x 2 | 840 x 594 | A1 |
| 1 x 3 | 210 x 891 |  |
| 2 x 3 | 420 x 891 |  |
| 3 x 3 | 630 x 891 |  |
| 4 x 3 | 840 x 891 |  |
| 1 x 4 | 210 x 1188 |  |
| 2 x 4 | 420 x 1188 |  |
| 3 x 4 | 630 x 1188 |  |
| 4 x 4 | 840 x 1188 | A0 |

- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS TÉCNICOS:

  - As discriminações técnicas dos projetos e serviços deverão ser estruturadas do seguinte modo:

- Título (ex.: Memorial Descritivo de Serviços de Obras Civis);

- Objeto (ex.: Reforma do Imóvel XX);

- Local do serviço (nome da unidade e endereço completo);

- Referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial);

- Introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições preliminares para execução dos serviços, tais como: placa de obra, atendimento de posturas especiais, horário de execução dos trabalhos, não interrupção do funcionamento das operações normais da edificação, etc.);

- Descrição dos Serviços (descrição dos serviços a executar);

- Relação de anexos (se houver);

- Local e data;

- Identificação e assinatura do RT (nome completo, CREA/UF, formação) por especialidade.

  - Todas as laudas do memorial deverão conter a logomarca da Contratada, bem como a numeração seqüencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

  - A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (serviços iniciais, fundação, superestruturas, revestimentos, etc.).

  - As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que possível, conter a indicação do diploma e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX ABNT, vig. XXX).

  - Os anexos porventura acostados ao memorial deverão ser numerados de forma seqüencial em algarismos romanos (ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

  - No caso de obras envolvendo construção de edificações novas e reformas/ampliações deverá ser acostado ao memorial de serviços o Caderno de Discriminações Técnicas para Execução de Obras/Serviços.

- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS:

  - As especificações de equipamentos deverão ser estruturadas do seguinte modo:

- Título (ex.: Especificações de Estabilizador de Tensão);

- Objeto (ex.: Aquisição e instalação de equipamento);

- Local de instalação (nome da unidade e endereço completo, quando for o caso );

- Referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) a especificação quando for o caso);

- Introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições preliminares para fornecimento e instalação do equipamento, tais como: horário de instalação, não interrupção do funcionamento das operações normais da unidade, etc.);

- Especificações Técnicas do Equipamento (descrição técnica do equipamento)

- Descrição dos Serviços (descrição dos serviços a executar, quando for o caso);

- Relação de anexos (se houver);

- Local e data;

- Identificação e assinatura do RT (nome completo, CREA/UF, formação)

  - Todas as laudas das especificações deverão conter a logomarca da Contratada, bem como numeração seqüencial de páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.

  - As especificações técnicas deverão seguir a seguinte formatação:

- Equipamento (descrição sucinta do equipamento, modelo, marca de referência, etc.);

- Tecnologia (descrição detalhada do padrão construtivo desejado);

- Características técnicas (descrição detalhada das características desejadas, capacidade nominal, dimensões, dados de operação, regime de funcionamento, etc.);

- Partida e testes de funcionamento (descrição das rotinas para start-up e testes de funcionamento, quando for o caso);

- Assistência técnica e garantia (descrição das modalidades de assistência e suporte técnicos desejados e indicação dos tópicos que devem compor o certificado de garantia a ser apresentado)

  - A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não suscitar dúvidas, devendo indicar a infra-estrutura requerida e outros itens envolvidos (transporte, ajustes, regulagens, etc.).

  - As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que possível, conter a indicação do diploma e sua vigência/versão (ex.: NBR XXXX ABNT, vig. XXX).

  - Os anexos porventura acostados ao memorial deverão ser numerados de forma seqüencial em algarismos romanos (ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).

- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTOS:

  - A planilha de estimativa global deverá ser elaborada conforme modelo de n. 8, indicado no Anexo IX - ECG, observando a sua montagem de acordo com os macroitens previstos no objeto do orçamento (arquitetura, fundações, estrutura, instalações, etc.).

  - A divisão poderá se dar também por subitens de cada especialidade, caso seja necessário para destacar composições de custo relevantes, como no exemplo abaixo:

Item: Ar Condicionado

Subitem: Máquinas

  - Deverá ser adotado na composição da estimativa de preços por metro quadrado ou valores das tabelas do SINAPI, DEINFRA ou aplicados pelo mercado, desde que observada a atualidade dos dados e sua compatibilidade/aplicação ao objeto orçado.

  - As publicações e/ou fontes que serviram de base para a elaboração da planilha poderão ser citadas ao final da mesma.

  - Todas as laudas da planilha deverão conter a logomarca da Contratada  e deverão ser rubricadas pelo coordenador da contratada sob carimbo identificador.

### ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA:

  - A planilha orçamentária detalhada por itens deverá ser elaborada conforme modelo de n. 9, indicado no Anexo IX - PLO, observando na sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas e serviços do objeto orçado.

  - Na elaboração da planilha deverão ser considerados os preços constantes na Lei 11.439 de 29/12/2006 – Tabela do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, e, nos casos em que não constarem na tabela do SINAPI, os materiais ou elementos especificados, deverá ser consultada a tabela do DEINFRA – Departamento Estadual de Infra-Estrutura do Estado de Santa Catarina e, se necessário, efetuar pesquisa no mercado com comprovação de fontes.

  - Os valores unitários expressos na planilha deverão estar compatíveis com o quantitativo a que correspondem (m², m³, unid., etc.), tanto para material como para mão-de-obra.

  - Deverão ser evitadas composições de itens ou subitens com indicação de verba, priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que permitam fácil mensuração.

  - A constituição da planilha deverá ser sempre detalhada e com a maior precisão possível, devendo a descrição dos itens e subitens manter correlação com projetos e memorial de serviços, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificação, podendo ainda ser citadas marcas de referência, mediante a colocação obrigatória da expressão “de qualidade equivalente ou superior”.

  - Os valores de materiais e de mão-de-obra indicados deverão estar incididos de BDI – bonificação e despesas indiretas - percentual este que deverá estar salientado na planilha conforme indicado no modelo.

  - Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou serviço, conquanto o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do orçamento.

  - Cada item da planilha deverá ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir fácil visualização dos custos desagregados.

  - Todas as laudas da planilha deverão conter a logomarca da Contratada e deverão ser rubricadas e assinadas pelo Coordenador da contratada sob carimbo identificador.

- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE PREVISÃO:

  - O cronograma físico-financeiro de previsão deverá ser elaborado conforme modelo 11, indicado no Anexo IX, CFF, observando o prazo estipulado para a execução do serviço.

  - Será obrigatória a confecção do cronograma de previsão sempre que o serviço estabelecer uma ou mais etapas de execução, cuja soma dos prazos seja superior a 30 (trinta) dias.

  - Nos casos em que a previsão de serviço for inferior a 30 (trinta) dias, deverá apenas ser indicado no memorial o prazo estipulado (em dias corridos), admitindo-se neste caso a execução em etapa única.

  - O cronograma deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária com a mesma composição dos seus itens principais.

  - Para cada etapa prevista deverão ser feitas as totalizações de valores e percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o serviço.

  - O cronograma deverá conter a logomarca da Contratada, a rubrica e a assinatura do Coordenador da contratada sob carimbo identificador.

9	ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

  - Após a contratação da obra/serviço com empresa especializada, o cronograma físico-financeiro de execução será confeccionado pela empresa responsável pela execução, nos mesmos moldes do cronograma físico-financeiro de previsão, e apresentado à Contratada, a cada conclusão de etapa, que, então, verificará através de sua fiscalização o correto preenchimento e atestará as atualizações consolidadas.

  - O cronograma de execução deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária objeto da contratação com a mesma composição dos seus itens principais.

- ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MEDIÇÃO:

  - A planilha de medição será confeccionada pela empresa Contratada, conforme modelo de n. 10,  indicado no Anexo IX, PMO, devendo certificar seu correto preenchimento e atestar a realização dos serviços medidos através da sua fiscalização.

  - A planilha de medição deverá espelhar fielmente a planilha orçamentária objeto do Contrato de execução de obra ou serviço, com a mesma composição dos itens e subitens, inclusive em relação as suas descrições.

  - As evoluções das etapas deverão ser registradas através de valores e percentuais na planilha de medição e devem guardar estrita correspondência com o andamento físico da obra.

  - Todas as laudas da planilha de medição deverão conter ainda:

- Logomarca da empresa executora da obra;

- Data da elaboração e assinatura do responsável técnico da obra sob carimbo identificador;

- Data da verificação da etapa pela fiscalização;

- Assinatura da fiscalização e visto do coordenador da contratada, ambas sob carimbo identificador.

  - Na hipótese de conferência de serviços de diferentes especialidades deverá constar na planilha a(s) assinatura(s) do(s) fiscal(is) com formação profissional competente para o ateste do serviço.

  - Poderão ser constituídos agrupamentos de planilhas de medição por especialidade de projeto ou serviço, conquanto o valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatório final do desembolso.

  - Após devidamente conferida e assinada a planilha de medição deverá ser remetida para o TRESC juntamente com o cronograma físico-financeiro atualizado.

### ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PARECER – RVP, RFO e RFM:

  - O relatório e parecer deverá ser redigido no formato dos modelos indicados com n. 1,2, 3, no Anexo IX, RVP – Relatório de Vistoria com Parecer, RFO – Relatório de Fiscalização de Obras sem Medição, RFM – Relatório de Fiscalização de obras com Medição, devendo obrigatoriamente constar:

- Os dados de identificação da unidade;

- O objeto a que se refere o relatório ou parecer;

- Informações relativas aos itens vistoriados e conclusões técnicas cabíveis;

- Data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador sob carimbo identificador .

  - As informações adicionais porventura necessárias ao melhor entendimento dos fatos a que se refere o relatório ou parecer deverão ser consubstanciadas no campo observações e/ou documentações anexas (fotografias, detalhes, memória de cálculos, textos normativos, etc.).

  - Toda e qualquer informação contida no relatório e/ou  parecer que ensejar providências corretivas e/ou preventivas deverão detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo TRESC, devendo ser salientada a urgência caso envolverem ações de caráter emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimônio.

  - Quando prevista a anexação de documentação específica ao relatório e/ou parecer, de acordo com a demanda solicitada pelo TRESC, sua apresentação deverá obrigatoriamente ocorrer de forma conjunta, não sendo admitidas remessas posteriores para complementação, sob pena de não aceitação do serviço.

### ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE, ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E PREÇOS - APC:

  - As análises de preços referente à coleta de orçamentos e outras alterações financeiras (acréscimos e/ou decréscimos de valores de obras/serviços contratados pelo TRESC) deverão ser consolidadas conforme o modelo de n. 6, indicado no Anexo IX, APC, adotando-se como base para a análise o seguinte:

- Preço constante da planilha orçamentária integrante do contrato original da obra/serviço para o(s) item(ns) objeto de acréscimo ou decréscimo do escopo a ser realizado.

- Preços acrescidos devem seguir as tabelas do SINAPI ou DEINFRA ou, não sendo encontrados nessas tabelas, os praticados pelo mercado em se tratando de análises de propostas orçamentárias a serem contratadas e/ou serviços extras cujo(s) item(ns) não conste(m) da planilha orçamentária integrante do contrato da obra/serviço original;

  - A análise deverá abranger os preços unitários, quantitativos, preços por item e valor total, incluindo a avaliação do BDI – Bonificação e Despesas Indiretas praticadas.

  - A análise deverá encerrar com parecer conclusivo sobre a aceitação do(s) preço(s) constantes da proposta objeto da avaliação, no todo ou em parte, fazendo constar, quando excessivo ou inexeqüível o preço base ou vigente que poderia ser adotado para o(s) item(ns) nesta condição.

  - Fica facultada a anexação na análise das fontes de consulta ou outros dados que fundamentam o parecer.

  - O documento deverá conter, ainda, data, identificação e assinatura do profissional responsável pela elaboração e visto do coordenador sob carimbo identificador .