## REMUNERAÇÃO, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO APLICADO INFORMAÇÕES PRELIMINARES, ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTOS, SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA E LAYOUT,

- REMUNERAÇÃO:

1.1  	INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1.1 	Os trabalhos relativos a Informações Preliminares serão remunerados, conforme proposta vencedora, da seguinte forma:

| PROJETO | VALOR (R$) |
| --- | --- |
| Edificações Novas - até 750 m2 | P1 |
| #### Edificações Novas - acima 750 m2 | P2 |
| Reforma e/ou Ampliação - até 750 m2 | P3 |
| #### Reforma e/ou Ampliação - acima 750 m2 | P4 |

1.2  	ESTIMATIVA GLOBAL DE CUSTOS

1.2.1 	Os trabalhos relativos a Estimativa Global de Custos serão remunerados conforme proposta vencedora, da seguinte forma:

| PROJETO | VALOR (R$) |
| --- | --- |
| Edificações Novas – Imóveis até 750 m2 | P5 |
| #### Edificações Novas - Imóveis acima 750 m2 | P6 |
| Reforma e/ou Ampliação -Imóveis até 750 m2 | P7 |
| #### Reforma e/ou Ampliação – Imóveis acima 750 m2 | P8 |

1.3  	PROJETOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA

1.3.1 	Os honorários para projetos de sinalização interna serão remunerados, conforme proposta vencedora, da seguinte forma:

| PROJETO | VALOR (R$) |
| --- | --- |
| até 300 m2 | P9 |
| #### 301 até 750 m2 | P10 |
| 751 a 1500 m2 | P11 |
| acima 1500 m2 | P12 |

    - O Projeto de Sinalização Interna inclui plantas com a localização dos elementos, os textos correspondentes e a tabela com as quantidades e valores dos elementos utilizados.

    - Projetos de Sinalização Interna de Edifícios Sedes serão remunerados com base na tabela de Intervenções.

1.4 	PROJETOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

1.4.1	Os honorários para projetos de sinalização  externa serão remunerados conforme proposta vencedora, da seguinte forma:

| PROJETO | VALOR (R$) |
| --- | --- |
| Simplificada | P13 |
| Sem totem | P14 |
| Com totem | P15 |

    - O Projeto de Sinalização Externa de Fachada inclui todos os serviços necessários para a adaptação do prédio à sinalização padrão do TRESC e a tabela com as quantidades e valores dos elementos utilizados

    - A sinalização simplificada é aquela onde o modelo do TRESC é parcialmente aplicado, de forma simplificada, por carência de testada, pé direito, espaço físico, etc.

1.4.6	Projetos de Sinalização Externa de Edifícios Sede serão remunerados com base na tabela de Intervenções.

1.5	PROJETOS DE LAYOUT

1.5.1	A remuneração de projetos de layout será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

VR = CUB x { [Ari/ (1 + 0,00025xAri)] x IR}

Onde:

VR = Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico (R$);

CUB = Custo Unitário Básico correspondente ao CUB 2006 comercial divulgado pelo SINDUSCON do Estado de Santa Catarina, estabelecido para o mês da assinatura do contrato, e, portanto, a partir daquela data será FIXO.

Ari = área equivalente de remuneração, correspondente a área projetada ou de intervenção de layout, assim compreendida, aquela onde está sendo alocado ou remanejado mobiliário ou equipamentos (não inclui áreas internas, sanitários, casa de máquinas, casa forte, garagens)

IR = índice de remuneração a ser proposto pela empresa concorrente

1.5.2	O projeto de layout deverá ser entregue com plantas, relação padrão contendo a quantidade de mobiliário, biombos, floreiras, lixeiras, guichês, bebedouros, murais etc.

1.5.3	As plantas deverão demonstrar todos os elementos da construção, como paredes, esquadrias, divisórias etc., que interagem com o layout.

- PRAZOS

  - Os prazos máximos para layout e projetos de Sinalização Interna e Externa contratados individualmente são os constantes da tabela abaixo, sendo que quando acompanhados de projetos de Construção, Reforma e/ou Ampliação deverão ser entregues no prazo total dos demais projetos:

| ÁREA PROJETADA (M2) | LAYOUT | SINALIZAÇÃO INTERNA | SINALIZAÇÃO EXTERNA |
| --- | --- | --- | --- |
| A <= 300 | 5 | 5 | 4 |
| 300 < A <= 800 | 7 | 7 | 5 |
| 800 < A <= 1500 | 10 | 10 | 7 |
| 1500 < A <= 2500 | 15 | 12 | 7 |
| A > 2500 | 15 | 15 | 7 |

  - Os prazos indicados são contados em dias corridos e não são cumulativos.

2.2.1	Quando o projeto de Sinalização Interna for elaborado em função do layout em execução, será acrescido o prazo de 03 (três) dias corridos ao prazo de layout para entrega dos trabalhos.

### 3	PAGAMENTO:

3.1	O pagamento será devido após a apresentação completa dos trabalhos previstos e desde que sejam todos devidamente aceitos por parte do TRESC.

### 4          AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para aferição do menor preço dos projetos e serviços desse anexo, será utilizada a seguinte fórmula:

PA V = Σ115 P + VR

PA V = preço dos projetos e serviços desse anexo

Σ115  P = somatório dos valores propostos para as tabelas desse anexo

VR = valor de referência apurado do IR proposto para projeto de layout considerando Ari (área equivalente de remuneração)  = 1m².